2.6 — Guía Estudiante Fase 2

Informe Final Proyecto APT

| Ficha del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ETH-MAS — Ethical Hacking Multi-Agent System |
| Grupo | APT-122 ¦ Integrantes: Rodrigo, Yerson, David |
| Asignatura | PTY4614 Capstone — DUOC UC, 2026 |
| Área(s) de desempeño | Ciberseguridad Ofensiva y Defensiva · Desarrollo de Software · Inteligencia Artificial Aplicada |
| Competencias abordadas | Diseño e implementación de arquitecturas de software complejas y distribuidas (multi-agente, APIs REST). Aplicación de metodologías de hacking ético y pentesting con cumplimiento normativo. Integración de modelos de lenguaje (LLM) en sistemas de producción con control de riesgos. Gestión ágil con Scrum. Diseño y uso de bases de datos relacionales (PostgreSQL) y documentales (MongoDB). |

# 1. Relevancia del proyecto APT

1.1 — ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de la carrera?

El pentesting (prueba de intrusión) es una práctica fundamental en ciberseguridad que permite a las organizaciones identificar y remediar vulnerabilidades antes de que actores maliciosos las exploten. Sin embargo, este proceso es costoso, lento y altamente dependiente de expertos especializados escasos en el mercado laboral chileno y latinoamericano. Un equipo de seguridad típico invierte entre 20 y 80 horas en un engagement completo solo en las fases de reconocimiento, escaneo y análisis, antes de producir un reporte útil para el cliente. ETH-MAS aborda este problema diseñando e implementando un sistema multi-agente basado en LLMs que automatiza las fases repetitivas del pipeline de pentesting, manteniendo al humano en el circuito de decisión para las acciones de mayor riesgo. Esto es relevante porque la automatización de estas fases libera al analista experto para concentrarse en la interpretación estratégica, donde la IA no puede reemplazarlo.

1.2 — ¿Dónde se ubica la situación abordada y a quiénes impacta?

El proyecto se sitúa en un entorno de laboratorio académico controlado en DUOC UC, con dos targets representativos del mundo real: Metasploitable2 (máquina intencionalmente vulnerable que replica configuraciones de servidores Linux desactualizados) y DVWA (Damn Vulnerable Web Application, que replica vulnerabilidades web comunes). Ambas máquinas operan en una red aislada sin acceso a internet, garantizando que todas las pruebas son legales, éticas y controladas. El impacto directo apunta a equipos de seguridad de pequeñas y medianas organizaciones en Chile y Latinoamérica que realizan auditorías periódicas con recursos limitados.

1.3 — ¿Cuál fue el aporte de valor del Proyecto APT?

El aporte de valor del prototipo es demostrar que es posible construir un pipeline de pentesting automatizado con LLMs que sea técnicamente riguroso (herramientas reales: nmap, theHarvester, nuclei), éticamente responsable (scope enforcement programático, HITL), y académicamente reproducible (código abierto, documentación completa en CLAUDE.md). Los tres pilares de identidad técnica del proyecto —scope enforcement en código, HITL antes de acciones de riesgo, y mapeo MITRE ATT&CK de todos los hallazgos— representan contribuciones concretas al problema de cómo usar IA en contextos de seguridad ofensiva de manera responsable.

# 2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema multi-agente de pentesting asistido por inteligencia artificial con control humano en el circuito de decisión (HITL), que ejecute un pipeline completo de reconocimiento, escaneo, análisis y generación de reportes sobre entornos de laboratorio controlados, garantizando el cumplimiento ético del scope de manera programática y no dependiente del prompt del LLM.

| # | Objetivo Específico | Descripción |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Scope enforcement programático | Implementar un módulo de gestión de engagements con validación programática de scope, que rechace cualquier acción del agente fuera de los targets autorizados, independientemente de la instrucción del LLM. |
| OE2 | ReconAgent OSINT real | Desarrollar un ReconAgent que integre herramientas OSINT reales (dns_enum, whois_lookup, theHarvester) vía protocolo MCP y consolide los resultados en un mapa de superficie persistido en MongoDB. |
| OE3 | ScanAgent con herramientas activas | Implementar un ScanAgent que ejecute herramientas de escaneo activo (nmap, nuclei, nikto, gobuster) sobre los targets en scope, normalizando los resultados como findings estructurados. |
| OE4 | Mecanismo HITL | Diseñar e implementar un mecanismo HITL que solicite aprobación humana antes de ejecutar acciones de riesgo medio o alto, bloqueando al agente hasta recibir una decisión. |
| OE5 | AnalysisAgent con CVE y ATT&CK | Desarrollar un AnalysisAgent que correlacione los findings con la base de datos NVD (CVEs reales) y los mapee al framework MITRE ATT&CK, asignando scores CVSS validados. |
| OE6 | ReporterAgent PDF | Implementar un ReporterAgent que genere reportes PDF en español —técnico y ejecutivo— con hallazgos, evidencias, recomendaciones y mapeo ATT&CK. |

# 3. Metodología

3.1 — ¿Qué metodología utilizaste y por qué es pertinente para cumplir los objetivos?

El proyecto adoptó Scrum como metodología de desarrollo, con ciclos organizados en sprints de dos semanas y roles rotativos entre los integrantes del equipo (Product Owner y Scrum Master rotan entre Rodrigo, Yerson y David en cada sprint). El backlog fue priorizado con MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) y estimado con story points en escala Fibonacci. La capacidad del equipo se calculó en 16 SP por sprint (3 devs × 8h/semana × 2 semanas ÷ 3h/SP). La elección de Scrum es pertinente por tres razones: primero, los requerimientos de un sistema con LLMs evolucionan con rapidez a medida que se descubren las capacidades y limitaciones reales de los modelos, lo que hace valiosa la revisión frecuente del backlog. Segundo, el equipo de tres personas trabaja de manera asíncrona y con horarios distintos, lo que requiere una estructura clara de responsabilidades que el backlog de Scrum provee. Tercero, el deadline académico fijo (9 de junio de 2026) exige visibilidad permanente del avance frente al plan, que los sprints con DoD explícita facilitan. Las ceremonias Scrum se adaptaron a la modalidad asíncrona: el daily standup se realiza por escrito con el formato "ayer / hoy / bloqueos", mientras que sprint planning, review y retrospectiva se realizan de manera sincrónica al inicio y cierre de cada sprint. La gestión del código se implementó con GitHub Flow: una branch por historia de usuario, mergeada a main vía Pull Request con al menos un reviewer y CI verde.

| Sprint | Foco | Fechas | HUs Core | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Setup técnico + POCs | Semanas previas | INFRA-01, INFRA-02, INFRA-03, SPIKE-01, SPIKE-02 | Completado |
| Sprint 1 | Engagement, Scope, Recon | 29 abr – 10 may | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 | Completado |
| Sprint 2 | Recon real + Scan + MongoDB | 12 may – 25 may | HU-05, HU-06, HU-07, HU-08 | En curso |
| Sprint 3 | HITL real + Análisis + Reporte + Demo | 26 may – 9 jun | HU-09, HU-12, HU-13, HU-14, HU-19 | Planificado |

# 4. Desarrollo

## 4.1 Etapas y actividades del Proyecto APT

Sprint 0 — Setup técnico — Configuración de infraestructura y validación de componentes críticos

Se configuró el repositorio con estrategia de branching GitHub Flow, CI básico con lint y type-check, y el entorno de laboratorio con las VMs Metasploitable2 y DVWA en red aislada. SPIKE-01 confirmó la viabilidad de la integración MCP con la Claude API en menos de una jornada, validando el patrón de herramienta externa que usan los cuatro agentes. SPIKE-02 validó la generación de PDF con WeasyPrint y caracteres UTF-8 en español, resolviendo el riesgo más alto de la fase de reportería antes de que comenzara el desarrollo.

Sprint 1 — Engagement, Scope y Recon — Núcleo del sistema y garantía técnica de scope

Se implementó el modelo de datos relacional en PostgreSQL con máquina de estados de engagements y VALID_TRANSITIONS. El componente más crítico del sprint fue el decorator @enforce_scope: valida programáticamente que cada tool call del agente opera dentro del scope autorizado, registra la acción en hitl_actions, y bloquea o auto-aprueba según el risk_level. Este mecanismo es la primera garantía de identidad técnica del proyecto —el scope check ocurre en código Python, no en el prompt del LLM—. El ReconAgent se implementó con tres tools OSINT como stubs simulando datos de Metasploitable2. El frontend se completó con 14 vistas React usando un design system propio.

Sprint 2 — Recon real + Scan + MongoDB — Reemplazo de stubs por implementaciones reales e integración de MongoDB

Se implementó el OSINT MCP Server real con dns_enum (dnspython), whois_lookup (python-whois) y theharvester_run (subprocess). El ReconAgent se actualizó para conectarse al servidor vía MCP stdio, usando Claude Haiku como LLM de análisis para reducir costos, y persistiendo el surface_map en MongoDB. Se diseñaron los schemas Pydantic para las cuatro colecciones MongoDB. El ScanAgent con nmap ejecuta scans reales con detección de versiones y valida el scope programáticamente. Quedan pendientes la persistencia completa de findings y la conexión del frontend.

Sprint 3 — HITL real + Análisis + Reporte + Demo — Integración final y validación sobre Metasploitable2 (planificado)

Se implementará el bloqueo real del agente en HITL: el decorator @enforce_scope creará una hitl_action con status pending y el agente esperará hasta recibir la decisión del operador. Se desarrollarán el AnalysisAgent (correlación CVE con NVD API + mapeo MITRE ATT&CK) y el ReporterAgent (Jinja2 + WeasyPrint). La validación end-to-end sobre Metasploitable2 será la demo final del Capstone, demostrando el pipeline completo Recon → Scan → HITL → Analysis → PDF.

## 4.2 Facilitadores y dificultades

Facilitadores — Elementos que facilitaron el desarrollo del proyecto

El factor más significativo fue el uso de Claude API como asistente de desarrollo, que redujo los tiempos de implementación de código en un 60–70% en promedio por tarea, especialmente en la generación de código boilerplate de FastAPI, SQLAlchemy y componentes React. La definición temprana de CLAUDE.md como fuente única de verdad eliminó la mayoría de las ambigüedades técnicas del equipo. El stack tecnológico bien delimitado desde el inicio permitió que cada integrante trabajara en paralelo sin dependencias bloqueantes. Los POCs del Sprint 0 redujeron el riesgo técnico de los componentes más inciertos.

Dificultades — Obstáculos encontrados y cómo se abordaron

La principal dificultad técnica fue que los targets del laboratorio operan en red aislada sin IP pública, invalidando el uso de Shodan. La decisión fue documentada en CLAUDE.md §4.2 y Shodan fue descartado del scope del prototipo. Una segunda dificultad fue la acumulación de archivos modificados sin commitear en la branch de Sprint 2, generando deuda de control de versiones que requirió reconciliación. Finalmente, la estimación inicial de 10 semanas resultó insuficiente; se ajustó a 11 semanas.

4.3 — Ajustes realizados al plan original

Shodan fue eliminado del scope del prototipo académico con nota en CLAUDE.md indicando que la arquitectura permite añadirlo post-Capstone. Claude Haiku se adoptó como LLM del ReconAgent en lugar de Opus 4.7, reduciendo el costo operativo de la API en ~90% para esa tarea específica. La duración del proyecto se ajustó de 10 a 11 semanas y el backlog fue recalibrado para reflejar la capacidad real del equipo (16 SP/sprint). Se creó una guía de contingencia para usar Gemini como LLM alternativo ante posibles fallas de la API de Anthropic durante la demo final.

# 5. Evidencias

| Tipo de evidencia | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Código backend — enforce_scope.py | Decorator @enforce_scope: garantía técnica de scope enforcement programático | branch feature/sprint2-recon-mcp en GitHub |
| Código backend — osint_server.py | OSINT MCP Server real con dns_enum, whois_lookup, theharvester_run funcionales | mcp_servers/ en repositorio |
| Código backend — nmap_service.py / scan_service.py | ScanAgent con nmap real y scope check programático por target | services/ en repositorio |
| Código backend — mongo_schemas.py | Schemas Pydantic para 4 colecciones MongoDB: SurfaceMapDoc, FindingDoc, AgentRunDoc, ToolCallEntry | raíz del backend |
| Frontend React — 14 vistas JSX | Interfaz completa: Dashboard, HITL, Hallazgos, Pipeline, Reportes, etc., con design system theme.js | eth-mas-frontend/src/views/ |
| Endpoints funcionales | GET /surface-map retorna mapa real; POST /scan ejecuta nmap sobre targets en scope | API desplegada en desarrollo local |
| MongoDB — colección surface_map | Documentos generados durante ejecuciones reales del ReconAgent sobre targets de prueba | MongoDB local (docker-compose) |
| Registro de Uso IA | 15 entradas documentando uso de Claude API por integrante, sprint, prompt y resultado | Plantilla_Registro_Uso_IA_Capstone_ETH-MAS.xlsx |

# 6. Intereses y proyecciones profesionales

6.1 — ¿De qué manera el Proyecto APT aportó al conocimiento de intereses profesionales?

Para Rodrigo, el proyecto ratificó un interés particular en el diseño de sistemas de software complejos con múltiples componentes interactuantes. Trabajar con la integración entre FastAPI, PostgreSQL, MongoDB, MCP y React en un mismo sistema demostró que la arquitectura de software es donde puede aportar mayor valor profesional. Para Yerson, la implementación de herramientas reales de seguridad (nmap, theHarvester, nuclei) vía código Python confirmó un interés en el área de security engineering y automatización de ciberseguridad, que va más allá del pentesting manual hacia la construcción de plataformas de seguridad programáticas. Para David, el trabajo con LLMs en el contexto de análisis de vulnerabilidades y generación de reportes abrió el interés en la IA aplicada a ciberseguridad como campo profesional emergente, donde la combinación de conocimiento de seguridad y capacidad de integrar modelos de lenguaje es una habilidad diferenciadora. Los intereses profesionales del equipo se mantienen alineados con lo planteado al inicio de la asignatura, pero con mayor claridad sobre el nicho específico: no solo ciberseguridad o desarrollo, sino el punto de intersección entre ambas, donde se construyen herramientas que potencian a los profesionales de seguridad.

6.2 — ¿Qué intereses profesionales se desea explorar y cómo se proyecta laboralmente el equipo?

Los tres integrantes proyectan explorar el área de Security Engineering y AI Security Tooling, que combina desarrollo de software, ciberseguridad y aplicación práctica de IA. Las proyecciones específicas incluyen: desarrollo de plataformas de automatización de seguridad para empresas de la región, participación en equipos de red team con enfoque en automatización de reconocimiento y análisis, y contribución a proyectos open-source de herramientas de seguridad basadas en LLMs. El proyecto ETH-MAS demostró que los conceptos aprendidos en la carrera —diseño de sistemas, bases de datos, redes, seguridad informática— son aplicables de manera integrada en proyectos reales de alta complejidad técnica. La experiencia con el protocolo MCP de Anthropic y con arquitecturas multi-agente, que son el paradigma emergente en aplicaciones de IA, posiciona al equipo con habilidades de alta demanda en el mercado laboral chileno y latinoamericano.