|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: En términos generales, hemos logrado cumplir con los hitos principales de nuestra carta Gantt, como el levantamiento de la arquitectura base (PostgreSQL en Docker, backend en FastAPI y frontend en React). Factores facilitadores: La excelente planificación de los cimientos ingenieriles y la decisión estratégica de migrar nuestro modelo de lenguaje a Gemini 1.5 Flash nos facilitó mantener la latencia baja y los costos en cero gracias a la capa gratuita de Google AI Studio. Factores dificultadores: Nos topamos con bloqueos imprevistos de entorno operativo. Por ejemplo, Windows Defender bloqueó preventivamente nuestras herramientas DAST (como Nuclei y Gobuster) al detectarlas como software de "hackeo", lo que retrasó las pruebas. También tuvimos problemas de configuración de entornos virtuales en Python con múltiples versiones instaladas que generaron conflictos al instalar librerías como google-generativeai.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Hemos adoptado un enfoque ágil de resolución de problemas. Para los problemas del antivirus, establecimos un protocolo rápido de exclusión y permisos de administrador ("Mantener de todos modos") en Seguridad de Windows para aislar el entorno de trabajo del backend. Para los conflictos del entorno de Python, implementamos comandos explícitos (python -m pip install) para asegurar que las dependencias de IA se inyecten en el entorno correcto. Además, decidimos cambiar nuestra integración original (Claude) por Gemini, adaptándonos rápidamente para evitar bloqueos por costos de API y optimizar el sistema multi-agente en la nube.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Muy positiva. Hemos logrado pasar de un diseño conceptual a un sistema con una arquitectura sólida y modular. Destacamos: La implementación de la Consola HITL (Human-In-The-Loop) en el frontend utilizando WebSockets. Lograr esa conexión en vivo sin recurrir al polling nos dio un resultado técnico muy profesional (el efecto "Matrix"). También destacamos la conceptualización lógica de nuestro sistema en 4 agentes de IA (Recon, Scan, Analysis y Reporter). Por mejorar: Podríamos optimizar los tiempos que dedicamos a resolver bugs de configuración de entorno. Además, ahora que los agentes están integrándose, debemos enfocar más esfuerzo en refinar los prompts del "Agente de Triaje" para asegurar que elimine correctamente los falsos positivos de los escaneos DAST sin generar alucinaciones.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Nuestra principal inquietud ahora radica en la validación de la IA aplicada a la ciberseguridad. Pregunta para el docente: "¿Qué metodologías o métricas específicas nos recomienda para comprobar empíricamente que nuestro Agente de Triaje (IA) está eliminando correctamente los falsos positivos del escáner DAST sin llegar a ignorar vulnerabilidades reales (evitar falsos negativos)? ¿Existe algún entorno de pruebas vulnerables (como una caja de arena tipo OWASP Juice Shop) que nos recomiende para auditar a nuestros propios agentes?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Sí, la evolución del proyecto requiere ajustes. Como hemos consolidado la arquitectura de micro-agentes impulsados por Gemini, han surgido nuevas tareas que no estaban en la planificación inicial. Necesitamos asignar a un responsable enfocado exclusivamente en el Prompt Engineering y en orquestar la "línea de ensamblaje" (hacer que la salida del ReconAgent sea la entrada exacta del ScanAgent). También, debemos reasignar tiempo para la gestión de estado asíncrono en React para manejar correctamente los flujos de texto en vivo por WebSockets cuando se presione el botón de "Lanzar Escaneo".

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Evaluación general: Excelente. Existe una sinergia fuerte y un compromiso real con la visión del proyecto. Aspectos positivos: Destacamos nuestra capacidad investigativa y la división clara de roles (frontend, backend, y configuración de bases de datos/contenedores). Hemos sabido comunicarnos rápidamente cuando un bloqueador técnico aparece. Aspectos por mejorar: A veces caemos en el trabajo en "silos", donde un miembro se estanca intentando solucionar un error de código o entorno (como los problemas de Python) por mucho tiempo de forma individual. Podríamos implementar más sesiones cortas de Pair Programming (programación en parejas) para destrabar estos problemas rápidamente mediante la revisión conjunta de código.