|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Al 16 de mayo de 2026, el equipo ha cumplido la totalidad de las actividades del Sprint 0 y del Sprint 1, cerrando ambos con sus historias de usuario core dentro de los plazos definidos. El Sprint 2 está en curso y presenta un avance parcial: HU-05 (ReconAgent real + surface_map en MongoDB) y HU-06 (ScanAgent con nmap) están completadas, mientras que HU-07 (persistencia de findings en MongoDB) acumula retraso y HU-08 (endpoint GET /findings) aún no ha sido iniciada. Entre los factores que facilitaron el cumplimiento destaca el uso de Claude API como asistente de desarrollo, que redujo los tiempos de implementación en un 60–70% por tarea, especialmente en la generación de código backend (FastAPI, SQLAlchemy) y frontend (React). La existencia del CLAUDE.md como fuente única de verdad del proyecto eliminó prácticamente todas las ambigüedades técnicas, evitando reuniones de coordinación innecesarias. Los POCs realizados en el Sprint 0 (SPIKE-01 y SPIKE-02) validaron anticipadamente los componentes de mayor riesgo técnico, permitiendo que los sprints de desarrollo avanzaran con mayor confianza. Entre los factores que dificultaron el avance, el más relevante fue la acumulación de archivos modificados sin commitear en la branch del Sprint 2, lo que generó una deuda de control de versiones que debió reconciliarse antes de continuar el desarrollo y consumió tiempo no planificado. Adicionalmente, la estimación inicial de 10 semanas de desarrollo resultó optimista; se ajustó a 11 semanas (Sprint 0 + 5 sprints de 2 semanas), lo que implicó recalibrar la carta Gantt y el backlog. Por último, el descubrimiento tardío de que los targets del laboratorio no tienen IP pública —lo que invalida Shodan como herramienta OSINT— requirió una decisión de scope que, aunque no impactó el timeline, sí consumió tiempo de análisis y documentación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a la acumulación de archivos sin commitear, el equipo estableció como regla inmediata realizar commits al finalizar cada sesión de trabajo, sin excepción. Se acordó que el Scrum Master del sprint activo es responsable de verificar el estado del repositorio al inicio de cada daily asíncrono. Esta medida ya está vigente desde la semana del 12 de mayo. El retraso en HU-07 (persistencia de findings) se está abordando de manera directa: el código de la función persist_finding() está completamente descrito en CLAUDE.md §9, lo que reduce el tiempo de implementación a menos de una hora. David tiene asignada esta tarea como prioridad para la semana del 15–18 de mayo, antes de la retrospectiva del Sprint 2. La tarea de autenticación X-API-Key (HU-22), que es una mini-task de 30 minutos, se implementará en paralelo por Rodrigo. El problema de Shodan fue resuelto mediante una decisión documentada en CLAUDE.md §4.2: la herramienta queda fuera del scope del prototipo académico, pero la arquitectura del OSINT MCP Server fue diseñada explícitamente para admitir shodan_search como tool adicional post-Capstone sin cambios de arquitectura. De esta forma la dificultad se convirtió en una decisión técnica consciente y documentada, no en un impedimento. Para el Sprint 3, el equipo planea comenzar con una sesión de planificación técnica detallada el 26 de mayo, donde se distribuirán las HUs restantes con criterio de riesgo: HITL real (Rodrigo), AnalysisAgent (David) y preparación de la demo sobre Metasploitable2 (Yerson) arrancan en paralelo desde el primer día del sprint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El equipo evalúa positivamente la calidad técnica del trabajo realizado hasta ahora. El componente más destacado es el decorator @enforce_scope: implementa la garantía de identidad técnica más importante del proyecto —el scope check ocurre en código Python, no en el prompt del LLM— y funciona correctamente tanto en modo síncrono como asíncrono. Esta implementación representa un aporte técnico real al problema de cómo usar LLMs en contextos de seguridad ofensiva de manera responsable. También se destaca la madurez del stack técnico: la integración entre FastAPI, PostgreSQL, MongoDB, el protocolo MCP y React funciona de manera coherente, y el sistema de diseño frontend (theme.js) dio como resultado una interfaz de 14 vistas visualmente consistente sin depender de frameworks CSS externos. El CLAUDE.md como fuente única de verdad del proyecto ha demostrado ser un artefacto valioso que el equipo consulta constantemente. En cuanto a aspectos de mejora, el punto más crítico es el control de versiones: la acumulación de cambios sin commitear no debería haber ocurrido y refleja una brecha en la disciplina de ingeniería del equipo. Una segunda área de mejora es la estimación: el equipo tendió a ser optimista en los tiempos de implementación de componentes nuevos (MongoDB, MCP stdio), lo que generó retrasos en HU-07. Para el Sprint 3 se planea aplicar estimaciones más conservadoras, especialmente en los componentes que dependen de APIs externas (NVD, HITL asíncrono). Finalmente, la conexión del frontend al backend debería haberse priorizado antes en el Sprint 2; trabajar demasiado tiempo con mocks en el frontend retrasa la detección de problemas de integración reales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La inquietud principal del equipo es si el alcance del Sprint 3 es realista dado el tiempo restante (26 may – 9 jun). El sprint concentra los componentes más complejos del proyecto: el bloqueo real del agente en HITL (con polling o WebSocket), el AnalysisAgent con correlación CVE a través de la NVD API, el ReporterAgent con generación de PDF técnico y ejecutivo, y la validación end-to-end sobre Metasploitable2. Si alguna de estas tareas tarda más de lo estimado, el pipeline completo para la demo final podría no estar listo. Pregunta al docente: dado que el prototipo corre en laboratorio local (sin despliegue en cloud ni autenticación robusta), ¿se evalúa el funcionamiento técnico del pipeline end-to-end sobre Metasploitable2 como criterio suficiente para la demo final? ¿O se espera que el sistema sea accesible desde una URL pública? Pregunta a los pares: ¿cómo están gestionando la validación de los outputs de sus LLMs? En ETH-MAS usamos validación Pydantic estricta para prevenir alucinaciones en los IDs MITRE ATT&CK y CVEs, pero nos interesa saber si otros grupos encontraron estrategias complementarias (como prompts de autoverificación o comparación con fuentes externas) que hayan funcionado bien

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución de responsabilidades se mantiene en líneas generales: Rodrigo lidera el backend (FastAPI, PostgreSQL, enforce_scope) y el frontend; Yerson lidera las herramientas de seguridad (MCP servers, nmap, pipeline de recon y scan); David lidera el trabajo con LLMs para análisis, reportería y documentación técnica. Esta división ha funcionado bien porque cada integrante tiene ownership claro de su componente y puede avanzar en paralelo sin dependencias bloqueantes. Para el cierre del Sprint 2 se realizan los siguientes ajustes puntuales: David completa persist_finding() en findings_service.py esta semana (HU-07, tarea concreta de menos de 2 horas). Rodrigo implementa X-API-Key en endpoints críticos (HU-22, 30 minutos) y conecta HallazgosView.jsx y SurfaceMapView.jsx al backend real (2 horas). Estos ajustes no representan una redistribución estructural, sino la asignación explícita de tareas pendientes que quedaron sin owner claro. Para el Sprint 3 se agregan las siguientes asignaciones nuevas: Rodrigo lidera la implementación del HITL real (bloqueo del agente + polling hasta decisión del operador). David lidera AnalysisAgent (cve_lookup + mapeo ATT&CK) y ReporterAgent (Jinja2 + WeasyPrint). Yerson lidera la preparación y ejecución de la demo sobre Metasploitable2, incluyendo el script de demo paso a paso y la verificación de que los 15 CVEs conocidos de Metasploitable2 aparecen en el reporte generado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El equipo evalúa el trabajo grupal de manera positiva en términos generales. El aspecto más destacado es la coordinación asíncrona: los tres integrantes tienen horarios distintos y el modelo de daily escrito (ayer / hoy / bloqueos) ha funcionado bien para mantener visibilidad del avance sin requerir reuniones sincrónicas diarias. La rotación de roles de Product Owner y Scrum Master ha sido efectiva para distribuir la carga de coordinación: ningún integrante ha cargado solo con la responsabilidad de facilitar el proyecto. Otro aspecto positivo es la confianza técnica mutua: cada integrante tomó ownership de su área sin necesitar supervisión constante del resto, lo que permitió avanzar en paralelo durante los sprints. El CLAUDE.md como fuente única de verdad fue un factor clave para esta autonomía, ya que cualquier decisión técnica ya tomada está documentada y accesible para todos sin necesidad de consultar. En cuanto a los aspectos a mejorar, el más importante es la comunicación temprana de bloqueos. La situación de los archivos sin commitear en Sprint 2 tardó más de lo esperado en detectarse porque ningún integrante levantó el bloqueo en el daily asíncrono hasta que ya era una deuda acumulada. El equipo acuerda que cualquier bloqueo debe comunicarse en el daily del mismo día en que ocurre, sin esperar a que sea urgente. Un segundo aspecto a mejorar es la revisión de Pull Requests: en el Sprint 1 los PRs se mergearon con rapidez, pero algunos no tuvieron revisión técnica real del reviewer (solo aprobación formal). Para el Sprint 3, el equipo se compromete a que cada PR tenga al menos un comentario técnico sustantivo del reviewer antes de mergearse, especialmente en componentes críticos como el HITL y el AnalysisAgent.